В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение Указа губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края», а также

Правительство Пермского края постановляет:

- Утвердить прилагаемую государственную программу Пермского края «Развитие рынка газомоторного топлива».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Пермского края Демченко О.В.

Председатель Правительства                                                    Г.П. Тушнолобов

Пермского края

- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства

Пермского края

от           №

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА»

ПАСПОРТ

государственной программы Пермского края

«Развитие рынка газомоторного топлива» (далее - государственная программа

| Наименование государственной программы | Государственная программа Пермского края «Развитие рынка газомоторного топлива» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство транспорта Пермского края |
| Соисполнители государственной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. |
| Участники государственной программы | ООО «Газпром газомоторное топливо» Органы местного самоуправления Пермского края |
| Подпрограммы государственной программы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | Не предусмотрены |
| Цели государственной программы | Увеличение использования транспортными средствами природного газа в качестве моторного топлива |
| Задачи государственной программы | - Приобретение техники, работающей на газомоторном топливе - Развитие инфраструктуры использования газомоторного топлива |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - увеличение количества автотранспортных средств, дорожной, сельскохозяйственной техники и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива до 985 единиц - увеличение количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций до 15 единиц |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Программа реализуется в срок с 2015 по 2018 год в один этап |

| Целевые показатели государственной программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1 | Количество автотранспортных средств, дорожной, сельскохозяйственной техники и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива | ед. | 31 | 41 | 304 | 583 | 985 |
|  | 2 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |

| Объемы и источники финансирования государственной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 478 528, 6 | 2 718 700,0 | 2 847 000,0 | 4 036 000,0 | 10 080 228,6 |
|  | краевой бюджет | 0 | 105 200,0 | 111 600,0 | 160 800,0 | 377 600,0 |
|  | федеральный бюджет | 23 528,6 | 657 500, 0 | 697 500,0 | 1 005 000,0 | 2 383 528,6 |
|  | бюджет ОМСУ | 3 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 451 500,0 | 1 956 500,0 | 2 037 900,0 | 2 870 200,0 | 7 325 100,0 |

I. Характеристика текущего состояния рынка газомоторного топлива в

Пермском крае, основные показатели и анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков реализации

государственной программы

В целях обновления подвижного состава автотранспортных предприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров автомобильным транспортом, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, одним из перспективных направлений обозначено увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием рынка газомоторного топлива.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р федеральным органам исполнительной власти совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями необходимо к 2020 году довести в субъектах Российской Федерации уровень использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:

а) в городах с численностью населения более 1000 тысяч человек - до 50% от общего количества единиц техники;

б) в городах с численностью населения более 300 тысяч человек - до 30% от общего количества единиц техники;

в) в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тысяч человек - до 10% от общего количества единиц техники.

Затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 30% в себестоимости продукции (товаров, услуг). В этой связи использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое значение.

Природный газ является самым доступным и эффективным альтернативным видом моторного топлива, обладающим рядом преимуществ. Прежде всего, это сокращение эксплуатационных затрат и снижение выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

В таблице 1.1 приведены цены на моторное топливо в Пермском крае по состоянию на январь 2015 года.

Таблица 1.1.

Средние потребительские цены на моторное топливо

в Пермском крае по состоянию на август 2015 года

| Вид моторного топлива | Средняя цена за 1 л топлива, рублей |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 34,36 |
| Бензин А76 (80) | 31,40 |
| Бензин А92 | 33,33 |
| Бензин А95 | 35,75 |
| Пропан-бутан | 15,5 |
| Метан | 9,32 |

В Пермском крае стоимость газа на автомобильных газонаполнительных станциях составляет 9,32 рублей за 1 куб. метр, что составляет 30% от цены на бензин А-76.

По данным наблюдений, проведенных Федеральной службой РФ по надзору в сфере природопользования, на территории Пермского края 2013 году объем валовых выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта) составил 269,1 тысяч тонн (рисунок 1).

Рисунок 1

Динамика 
валовых выбросов в атмосферу по Пермскому краю за 2010-2013 годы (передвижные источники), тысяч тонн

В отличие от бензина и дизельного топлива природный газ сгорает со значительно меньшими выбросами в атмосферу. Замена бензина на газомоторное топливо обепечивает снижение выброса окиси углерода - в 2–3 раза, углеводорода - в 2 раза, оксида азота - в 1,5 раза.

Экологичность использования газомоторного топлива косвенно подтверждается наименьшим значением установленного норматива удельной платы за негативное воздействие окружающей среды – 9 рублей для 1 куб.метра сжатого природного газа согласно Инструктивно - методическим указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 26 января 1993 года.

Учитывая ежегодное увеличение автомобильного парка в Пермском крае, расширение использования газомоторного топлива как высококачественного моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

По состоянию на 01.01.2015 в Пермском крае зарегистрировано 1 088 тысяч автотранспортных средств, из которых легковых автомобилей - 789, 2 тысяч единиц, грузовых автомобилей – 122 тысяч единиц, автобусов –14, 8 тысяч единиц.

Наибольшая концентрация автотранспортных средств наблюдается в городе Перми (364,7 тыс.), в Березниковском районе (58,8 тыс.), в Чайковском районе (55, 5 тыс.), в Кунгурском районе (54, 3 тыс.), в Пермском районе (46,1 тыс.), в Соликамском районе (40,2 тыс.), в Лысьвенском районе (33,0 тыс.), Добрянском районе (29,0 тыс.), Чернушинском районе (28,2 тыс.), в Нытвенском районе (21,5 тыс.), в Кудымкарском районе (19,0 тыс.).

В целях развития рынка газомоторного топлива между Пермским краем и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» 23 октября 2014 года заключено соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива (далее - Соглашение).

В соответствии с Соглашением на момент ввода АГНКС в эксплуатацию Пермским краем должно быть обеспечено не менее 15% загрузки АГНКС, 65% - к началу второго года эксплуатации, 70% - к началу третьего года эксплуатации.

В целях привлечения наибольшего количества перевозчиков для использования транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, определены районы для размещения АГНКС в соответствии с интенсивностью движения и составом транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (таблица 2).

Таблица 2

Существующая сеть и планы строительства АГНКС в Пермском крае

|  | Местоположение | Ввод в эксплуатацию | Загрузка АГНКС, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АГНКС-1, г. Пермь, Верхнемуллинская, 143 | 2013 | 8,3% |
|  | АГНКС-2, г. Пермь, Лянгасова, 70 | 2013 | 5,1% |
|  | АГНКС-Соликамск, Карноллитовая, 30 | 2013 | 26,1% |
|  | АГНКС-3, г. Пермь, Бродовский тракт, 15 | 2015 | - |
|  | АГНКС-4 г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98 | 2015 | - |
|  | АГНКС, г. Пермь, ул. Некрасова, 11 | 2016 | - |
|  | АГНКС, г. Пермь, ул. Спешилова, 103 | 2016 | - |
|  | АГНКС, Добрянский район, Краснослудское сельское поселение | 2016 | - |
|  | АГНКС, г. Березники | 2017 | - |
|  | АГНКС, г. Чайковский | 2017 | - |
|  | АГНКС, г. Краснокамск | 2017 | - |
|  | АГНКС, Кунгурский район | 2018 | - |
|  | АГНКС, Очерский район | 2018 | - |
|  | АГНКС, Чернушинский район | 2018 | - |
|  | АГНКС, Кудымкарский район | 2018 | - |

Учитывая следующие исходные данные:

- средняя мощность АГНКС:4,4 млн. м3 в год;

- объем заправки автобуса 80м3 на 200 км

- количество заправок в день – 1.

для обеспечения загрузки одной АГНКС согласно Соглашению необходимо количество автобусов (таблица 3)

Таблица 3

Количество газомоторной техники, необходимых для загрузки АГНКС

| 1 год/ 660 000м3 | 2год/ 2 860 000 м3 | 3 год/ 3 080 000 м3 |
| --- | --- | --- |
| 23 | 98 | 106 |

Таблица 4

Количество газомоторной техники, необходимых к приобретению для загрузки АГНКС

|  | На начало реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГНКС-1 (Пермь) 2013, ед. техники | 20 | 5 | 86 |  | 0 |
| АГНКС -2 (Пермь) 2013,ед. | 11 | 5 | 85 |  | 0 |
| АГНКС-Соликамск 2013, ед. |  |  | 46 | 60 | 0 |
| АГНКС-3 (Пермь) 2015, ед. |  |  | 23 | 75 | 8 |
| АГНКС-4 (Пермь)2015, ед. |  |  | 23 | 75 | 8 |
| АГНКС-5 (Пермь) 2016, ед. |  |  |  | 23 | 75 |
| АГНКС-6 (Пермь) 2016, ед. |  |  |  | 23 | 75 |
| АГНКС-Добрянский район 2016, ед. |  |  |  | 23 | 75 |
| АГНКС-Березники 2017, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС - Чайковский 2017, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС - Краснокамск 2017, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС- Кунгурский район 2018, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС - Очерский район 2018, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС - Чернушинский район 2018, ед. |  |  |  |  | 23 |
| АГНКС - Кудымкарский район 2018, ед. |  |  |  |  | 23 |
| Количество ежегодно приобретаемой газомоторной техники(ед.) |  | 10 | 263 | 279 | 402 |
| Общее количество газомоторной техники(ед.) | 31 | 41 | 304 | 583 | 985 |

Учитывая необходимое количество автобусов, работающих на газомоторном топливе, показатель годовой экономии расхода на топливо для одного транспортного средства рассчитывается по формуле:

E = DсрхVх(Rбензин – Rгаз)

Е – годовая экономия

Dср – среднее количество заправок в год (ед)

V – объем одной заправки автобуса(л/м3)

R – стоимость топлива (руб.)

Dср = Пср / Sср, где

Пср – среднегодовой пробег автобуса (48 200 км.)

Sср- среднее расстояние, проезжающее автобус, в сутки (200 км)

В соответствии с произведенным расчётом годовая экономия расхода на топливо для одного транспортного средства составляет 456 550, 4 рублей.

Общая экономия в год в соответствии с рассчитанными показателями по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе, составит 449 702 144 рублей.

Экономия бюджета Пермского края в период субсидирования закупки автобусов, работающих на газомоторном топливе, составит 28 584 000 рублей, за счет снижения роста тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

По данным Пермьстата ежегодный рост цен на бензин в среднем составляет 6,8 процентов, это является одной из причин увеличения тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусными маршрутами Пермского края.

С 2011 по 2015 год тарифы в по краю в среднем увеличились на 33 процента, т.е. ежегодно увеличивались на 8, 25 процентов.

В этой связи можно прогнозировать увеличение объема компенсации недополученных доходов перевозчиков, возникающих вследствие перевозки пассажиров с использованием проездных документов.

В настоящее время в бюджете Пермского края запланированы средства в следующем объеме:

| 2015 (тыс.руб) | 2016 (тыс.руб) | 2017 (тыс.руб) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 766,5 | 75 766,5 | 75 766,5 | 227 229,5 |

Учитывая незапланированные расходы бюджета в 2015 году 44 000 тыс. руб. и прогнозные значения увеличения тарифа в период с 2015 по 2018 год, из бюджета Пермского края необходимо будет выделить финансовые средства в размере:

| 2016 (тыс.руб) | 2017 (тыс.руб) | 2018 (тыс.руб) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 017,2 | 136 728,6 | 148 350,5 | 411 096,3 |

При достижении показателей к 2018 году снижение валовых выбросов в атмосферу по Пермскому краю от передвижных источников  будет составлять 0,24 тыс. тонн.

Количество рабочих мест при работе 2 операторов на заправочной станции увеличится на 30 человек.

В части развития сервисного обслуживания по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ успешно работают следующие сервисы с городе Перми:

- ООО «ИТАЛГАЗ-Сервис»;

- «AutoMasterGaz».

Планируется создание центров переосвидетельствования баллонов.

С учетом строительства АГНКС в муниципальных районах Пермского края количество сервисов будет увеличено на 8 единиц.

Общие выводы

Анализ ситуации на рынке газомоторного топлива свидетельствует о том, что темпы его развития недостаточны для решения поставленных задач.

В связи с тем, что средняя цена автобуса категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длинной до 10 метров, составляет 8 млн. рублей, в целях перевода автотранспортных средств на газомоторное топливо необходима государственная поддержка приобретения данного вида техники автотранспортными предприятиями.

Выделение субсидий из федерального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

| Категория газомоторной техники |  | Размер субсидии на единицу газомоторной техники j-ой категории (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| - I. Автобусы |  |  |
| 1. | Автобусы категории , технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест | 130 |
| 2. | Автобусы категории , технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной до 10 метров | 1300 |
| 3. | Автобусы категории , технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10, но не более 12 метров | 2500 |
| 4. | Автобусы категории , технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 12 метров | 3000 |
| - II. Техника для жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 242) |  |  |
| Техника для жилищно-коммунального хозяйства полной массой не более 3,5 тонн |  |  |
| 5. | Бортовой автомобиль | 100 |
| 6. | Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой | 100 |
| 7. | Автогидроподъемник | 100 |
| 8. | Самосвал | 100 |
| 9. | Сервисная мастерская | 100 |
| 10. | Сервисная мастерская на базе цельнометаллического фургона | 180 |
| 11. | Дорожный мастер | 100 |
| 12. | Дорожный мастер на базе цельнометаллического фургона | 180 |
| 13. | Автомастерская | 100 |
| 14. | Автомастерская на базе цельнометаллического фургона | 180 |
| 15. | Автомобиль штабной на базе цельнометаллического фургона | 180 |
| Техника для жилищно-коммунального хозяйства полной массой более 3,5 тонн, но не более 6 тонн |  |  |
| 15(1). | Тракторы колесные мощностью 85 л.с. | 400 |
| Техника для жилищно-коммунального и дорожного хозяйства полной массой свыше 8 тонн |  |  |
| 16. | Бортовой автомобиль, автоцистерна, самосвал, вахтовый автобус, автобетоносмеситель | 1200 |
| 17. | Дорожная машина (дорожно-уборочная машина), бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой, ремонтный автомобиль, автогудронатор | 1500 |
| 18. | Мусоровоз, кран автомобильный, коммунальная машина (в том числе вакуумная, илососная, каналопромывочная, подметально-уборочная), автомобиль с системой «мультилифт» | 2100 |
| 19. | Автогидроподъемник | 3800 |

Получение субсидий из федерального бюджета возможно только при наличии в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по осуществлению закупок и (или) по предоставлению субсидий на осуществление закупок газомоторной техники в размере не менее 5 процентов и не более 95 процентов от стоимости транспортного средства.

Таким образом, приобретение техники, работающей на газомоторном топливе, планируется за счет средств организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на краевых и межмуниципальных автобусных маршрутах, средств федерального бюджета и бюджета Пермского края.

II. Приоритеты и цели государственной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач государственной программы,

прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые показатели

по итогам реализации государственной программы

2.1. Основными приоритетами государственной политики Пермского края в сфере реализации государственной программы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р является увеличение количества общественного автомобильного транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива:

в городах с численностью населения более 1000 тыс. человек - до 50% от общего количества единиц техники;

в городах с численностью населения более 300 тыс. человек - до 30% от общего количества единиц техники;

в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10% от общего количества техники.

2.2. В соответствии с приоритетами, указанными в пункте 2.1, определена основная цель государственной политики:

2.2.1. Увеличение использования пассажирскими транспортными средствами природного газа в качестве моторного топлива

2.3. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.3.1. приобретение техники, работающей на газомоторном топливе;

2.3.2. развитие инфраструктуры использования газомоторного топлива;

2.4. Расчет значений показателей государственной программы произведен следующим образом:

2.4.1. значения показателей по увеличению количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций определены в соответствии с планами строительства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» на участках с наиболее высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края

2.4.2. значения показателей по увеличению количества автотранспортных средств, дорожной, сельскохозяйственной техники и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива рассчитаны с учетом загрузки существующих и планируемых к строительству АГНКС в период реализации программы.

Значения показателей программы по годам реализации представлены в приложении 1 к государственной программе.

Эффективность реализации госпрограммы будет оцениваться как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей).

III. Прогноз конечных результатов госпрограммы

По результатам реализации госпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – 15 единиц;

количество автотранспортных средств, дорожной, сельскохозяйственной техники и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива, - 985 единиц.

IV. Этапы и сроки реализации госпрограммы с указанием

промежуточных показателей

Госпрограмма выполняется в период с 2015 по 2018 год и не предполагает разбивку на этапы.

V. Перечень мероприятий госпрограммы с указанием сроков

их реализации

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Приобретение газомоторной техники, работающей на газомоторном топливе | Министерство транспорта Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2015 | 2018 | Увеличение количества автотранспортных средств, дорожной, сельскохозяйственной техники и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Министерство транспорта Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2015 | 2018 | Увеличение количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |

VI. Основные меры правового регулирования государственной программы

В целях реализации программы необходимо принятие постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам из бюджета Пермского края, в том числе из федерального бюджета, субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе».

VII. Перечень целевых показателей государственной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов

их выполнения с конечными целевыми показателями

государственной программы

Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указан в приложении 1 к государственной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению государственной

программы

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2018 годах составят 10 080 228,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 478 528,6 тыс. рублей;

2016 год -2 718 700,0 тыс. рублей;

2017 год -2 847 000,0 тыс. рублей;

2018 год - 4 036 000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение государственной программы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях 2 -5 к государственной программе.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач госпрограммы.

К таким рискам можно отнести:

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты государственной программы;

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.

Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовит предложения по корректировке государственной программы и действиям, которые необходимо совершить исполнительным органам государственной власти Пермского края в целях эффективной реализации государственной программы, а также составляет сводный отчет о ходе ее исполнения.

Принятие мер государственного регулирования по управлению рисками государственной программы в процессе ее реализации осуществляется ответственным исполнителем программы - Министерством транспорта Пермского края.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов государственной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации государственной программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации государственной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также ежегодной корректировки финансовых показателей государственной программы.

Управление рисками при реализации государственной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении государственной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Управление реализацией государственной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации государственной программы.

X. Методика оценки эффективности государственной программы

11.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей государственной программы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий государственной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения государственной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность государственной программы оценивается ежегодно.

Также ответственным исполнителем государственной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации государственной программы.

11.2. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач государственной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы,

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

11.2.1. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий государственной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = Сд x Уф.

Реализация государственной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5-0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8-1 |

Приложение 1

к государственной программе

Пермского края «Развитие

рынка газомоторного топлива»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Государственная программа Пермского края «Развитие рынка газомоторного топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество техники, работающей на газомоторном топливе | ед. | Министерство транспорта Пермского края | 31 | 41 | 304 | 583 | 985 | Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе |
| 2. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | Министерство транспорта Пермского края | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |

Приложение 2

к государственной программе

Пермского края «Развитие

рынка газомоторного топлива»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств бюджета Пермского края

| Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива» | Министерство транспорта Пермского края | 880 |  |  |  | 0 | 105 200,0 | 111 600,0 | 160 800,0 |

Приложение 3

к государственной программе

Пермского края «Развитие

рынка газомоторного топлива»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

внебюджетных источников финансирования и средств местных

бюджетов

| Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива» | Всего |  |  |  |  | 455 000,0 | 1 956 000,0 | 2 037 900,0 | 2 870 200,0 |
|  | Органы местного самоуправления |  |  |  |  | 3 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестор |  |  |  |  | 410 000,0 | 615 000,0 | 615 000,0 | 820 000,0 |
|  | Организации, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных маршрутах |  |  |  |  | 41 500,0 | 1 341 500,0 | 1 422 900,0 | 2 050 200,0 |

Приложение 4

к государственной программе

Пермского края «Развитие

рынка газомоторного топлива»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

за счет средств федерального бюджета

| Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива» | Министерство транспорта Пермского края | 880 | 0408 | 1385173 | 500 | 23 528,6 | 657 500, 0 | 697 500,0 | 1 005 000,0 |

Приложение 5

к государственной программе

Пермского края «Развитие

рынка газомоторного топлива»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет всех источников финансирования

| Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива» | всего |  |  |  |  | 478 528,6 | 2 718 700,0 | 2 847 000,0 | 4 036 000,0 |
|  | Министерство транспорта Пермского края | 880 |  |  |  | 0 | 105 200,0 | 111 600,0 | 160 800,0 |